## Slide 1
26 Ottobre 2026
Diario di Bordo I
Ingegneria del Software
Team
Bit Crusher

## Slide 2
// 01
Stato di Avanzamento
Decisione nome, logo e recapito del gruppo
Scelta dei canali di comunicazione: Whatsapp, Discord, Meet
Team
Bit Crusher
Scelta strumenti documentazione e creazione layout: Documenti LaTeX, PPTX
Creazione e organizzazione del repository GitHub
Discussione e scelta capitolati
Contatto con le aziende proponenti

## Slide 3
// 02
Obiettivi Futuri a Breve Termine
Riunioni con le aziende proponenti
Documentazione per candidatura
Dichiarazione Impegni, Valutazione Capitolati, Lettera di Presentazione
Sviluppo del Way of Working
Confronto sul trunken-based development ed istituzione di convenzioni
Team
Bit Crusher

## Slide 4
// 03
Difficoltà Incontrate nel Periodo
Analisi e scelta dei capitolati
Requisiti ambigui e allineamento tra le preferenze dei vari membri del gruppo
Creazione documentazione interna
Difficoltà nel trovare uno standard adeguato per la stesura dei documenti
Team
Bit Crusher

## Slide 5
Fine Presentazione
bitcrusherteam@gmail.com
Team
Bit Crusher